# AIOA 智能体协同办公平台技术方案

地级市人工智能公共服务平台 · AI 工作台（一期建设）

版本：V1.0 | 编制：AI 工作台项目组 | 2026 年 9 月

## 方案摘要

本方案依据已定稿的对象实体模型（五域 41 实体）编制。总体架构为"一套平台底座 + 四端应用"：平台底座以开源智能体框架 AgentScope 2.0 为运行内核，自研 AIOA 智能体运行时，划分为 8 个微服务域；应用侧按服务对象划分为用户端（移动端优先）、管理端、运营端与三期建设的开放端，四端共享同一套后端服务与权限边界。一期（0–6 个月）交付移动端 MVP 与最小管理/运营能力，预算 400 万元；全周期三期约 1400 万元。安全体系按等保三级与信创适配设计。

目录

- 项目概述与建设目标

- 总体架构：一套底座、四端应用、两纵体系

- 平台底座设计（核心）

- 用户端设计（移动端优先）

- 管理端设计

- 运营端设计

- 开放端设计（三期）

- 接口设计与开放规范

- 安全与合规设计

- 部署架构与环境规划

- 实施计划与里程碑

- 附录：五域 41 实体清单

## 一、项目概述与建设目标

本节界定 AIOA 平台的建设背景、产品定位与设计目标，明确技术方案的边界与依据。

### 1.1 项目定位

AIOA（Agent-Oriented Office Assistant，智能体协同办公平台）是地级市人工智能公共服务平台的业务载体：政府依托统一平台向市民与企业提供普惠算力与智能体服务。区别于传统协同办公平台"人找工具"，AIOA 的核心形态是"智能体找人"——以数字员工、技能与专家体系承接组织内外的工作任务，按任务与词元用量计量计费，实现公共服务属性的普惠供给与可持续运营。

### 1.2 设计目标

一个对象模型：全部功能围绕已定稿的五域 41 实体对象模型展开（身份与组织 9、业务协作 9、AI 能力 7、资源运营 2、商业运营 6，另含智能体实例与记忆库等扩展实体），对象模型即数据模型基线；

一套平台底座：后端微服务、智能体运行时、模型网关全端共享，避免重复建设；

移动端优先：一期以微信小程序 + H5 + App（跨端框架）触达市民与企业用户，PC 端管理/运营能力做最小可用版本，二期补齐；

政务合规内建：等保三级、内容安全、审计留痕、信创适配作为架构约束而非事后补丁。

### 1.3 建设范围与分期

| 分期 | 范围 | 核心交付 |
| --- | --- | --- |
| 一期（ 0–6 月） | 用户端（移动端） + 管理端 / 运营端最小版 | 智能问答、专家服务、任务协作、知识库、普惠额度发放、基础计费与审计，跑通 " 接入 — 协作 — 调用 — 计量 — 计费 — 审计 " 最小闭环 |
| 二期（ 6–12 月） | PC 端 + 协同深化 | 文档 / 会议 / 表单 / 看板、工作流可视化编排、审批中心、部门级报表、运营端功能补齐 |
| 三期（ 12–24 月） | 生态开放 | 开放端（应用注册 / 密钥 /API ）、技能市场、专家市场、商业化计费完善 |

## 二、总体架构：一套底座、四端应用、两纵体系

本节给出平台总体分层架构与端—底座关系，是后续各章设计的统领框架。

### 2.1 分层架构

平台采用"六横两纵"分层架构，横向六层承载从用户接入到资源供给的全链路，纵向两条体系贯穿安全合规与运营计费：

| 层级 | 职责与主要内容 |
| --- | --- |
| 接入层（四端） | 用户端（小程序 /H5/App ）、管理端（ PC Web ）、运营端（ PC Web ）、开放端（ API/SDK ）。统一经 API 网关接入，端只做界面与交互，不含业务逻辑 |
| 协同应用层 | 门户、会话、任务、项目、工作流、审批、文档、会议、表单、看板、消息通知等业务应用服务 |
| 智能体运行层 | Agent Runtime ：智能体实例管理、感知 — 规划 — 执行 — 反思循环、工具调用沙箱、记忆管理、人机协同（ HITL ）审批卡点、全链路追踪 |
| AI 能力层 | 统一模型网关（多模型路由 / 降级 / 计费埋点）、 RAG 知识服务、技能引擎、连接器引擎、 NL2SQL 数据服务 |
| 平台底座层 | 身份与租户、权限与安全区、计量计费、支付结算、会员套餐、台账审计、消息中心、对象存储 |
| 资源层 | 资源池（ GPU 推理 / 训练、存储）、模型服务供给、与市算力中心对接的调度接口 |
| 纵向体系一 | 安全合规：认证鉴权、数据分类分级、内容安全、风控策略、等保三级、信创适配 |
| 纵向体系二 | 运营计费：词元计量、账本、订单、支付、套餐权益、配额管控、评价反馈 |

### 2.2 端与底座的关系

四端共享同一套平台底座与微服务，差异仅在三处：前端载体（移动端跨端框架、PC 端 Web 框架、开放端无界面）、API 权限边界（用户端令牌绑定个人/组织身份，管理端绑定管理员角色，运营端绑定平台运营角色，开放端绑定应用凭证）、功能开关（按分期逐步放开）。该原则保证二期 PC 端只需新增前端，边际成本约为双端并行方案的 50–60%。

## 三、平台底座设计（核心）

本节为全方案核心，给出微服务域划分、智能体运行时、模型网关、数据架构与多租户隔离的详细设计。

### 3.1 微服务域划分

后端按业务能力划分为 8 个微服务域 + 2 个基础设施组件，各域独立部署、独立扩缩：

| 服务域 | 核心职责 | 对应实体（映射） |
| --- | --- | --- |
| 身份与租户服务 | 实名认证、租户 / 机构 / 部门 / 团队管理、个人账户、空间域与安全区、风控策略 | 租户、机构、部门、团队、个人、权限、域、安全区 |
| 协同服务 | 项目、计划、任务、里程碑、定时器、工作流引擎、审批流、会话、消息通知、文档 / 表单 / 会议 / 看板（二期） | 项目、计划、任务、里程碑、定时器、工作流、审批、会话、消息通知 |
| 智能体编排服务 | 智能体实例生命周期、技能装配、专家编排、记忆读写、执行追踪与回放 | 智能体实例、专家、技能、记忆库 |
| 知识服务 | 资料两态管理（原始 / 入库）、切片与向量化、检索问答、引用溯源、增量更新 | 知识库、资料库 |
| 统一模型网关 | 多模型接入与路由、安全评测等级准入、词元计量埋点、限流降级熔断 | 模型、词元 |
| 计量计费服务 | 词元统计、额度分账（免费 / 付费）、账本流水、订单、套餐权益 | 词元、账本、订单、会员 |
| 支付结算服务 | 在线支付、对公转账、政务专户、回调验签、对账核销 | 支付 |
| 资源调度服务 | 资源池配额管理、多级配额分解（租户 → 机构 → 项目 → 个人）、弹性回收、错峰调度 | 资源池 |
| 基础设施： API 网关 | 统一入口、 JWT/OAuth2 鉴权、四端权限边界、限流、灰度路由 | — |
| 基础设施：台账审计 | 全操作留痕、哈希链防篡改、审计报表 | 台账、评价反馈 |

### 3.2 智能体运行时（Agent Runtime）

运行时基于 AgentScope 2.0 的事件流协议与沙箱能力构建，自研部分为业务装配层（把 41 实体中的专家、技能、知识库、审批等对象装配为可运行实例）。核心设计五点：

执行循环：感知—规划—执行—反思四阶段循环；大目标自动分解为可验证小步骤，强制检查点，禁止跳步；

人机协同（HITL）：涉审批节点（资金、发文、配额变更、涉密资料入库）强制中断等待人工审批，与工作流引擎的审批实体联动；

工具沙箱：代码执行与文件操作在隔离沙箱运行，工具调用按权限码白名单放行，越权即拒；

记忆管理：三层记忆——会话内短期记忆、任务级工作记忆、个人/组织/智能体长期记忆（记忆库），均有独立生命周期与清理策略；

可观测性：每次执行的每步规划、工具调用、词元消耗全程追踪并落台账，支持回放定位——这是政务追责与质量复核的基础设施。

### 3.3 统一模型网关

网关屏蔽底层模型差异，向上提供统一推理接口。关键机制：多模型接入（国产主流大模型优先，兼容开源私有化模型）；按"安全评测等级 + 国产化适配"双门槛准入上架；按任务特征智能路由（成本/质量/时延加权）；故障自动降级与熔断；每次调用按输入/输出词元分开计量并埋点上传计量计费服务。模型上架、下架、定价由运营端管理。

### 3.4 数据架构与多租户隔离

对象模型落地为五类存储：关系库（PostgreSQL，业务实体主数据）、向量库（Milvus/pgvector，知识库索引）、对象存储（资料文件）、缓存（Redis，会话与配额计数）、时序/日志库（追踪与台账）。多租户隔离采用三级策略：库级隔离（政务重点租户独立数据库实例）、模式级隔离（普通机构租户独立 schema）、行级隔离（小微租户与个人用户共享表 + tenant_id 行级权限）。所有数据访问经统一数据访问层强制注入租户上下文，杜绝跨租户读写。

## 四、用户端设计（移动端优先）

本节面向市民与企业用户，界定移动端的技术选型、功能模块与关键交互设计。

### 4.1 技术选型

| 载体 | 技术 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 微信小程序（一期首发） | uni-app （ Vue3 ） | 零安装、微信生态触达市民，实名认证对接微信开放接口 |
| H5 | 同一 uni-app 工程 | 短信链接直达，覆盖非微信场景 |
| App （一期内随发） | uni-app 编译 + 原生插件 | 推送、语音等系统能力更完整，与小程序共用 90% 代码 |
| PC 用户端（二期） | 同一账户体系 Web 版 | 复用后端全部接口 |

选型理由：uni-app 一套代码覆盖小程序/H5/App 三端，配合"移动端优先"策略可将一期前端团队压缩至 2 人；后续 PC 端如交互复杂度超出 uni-app 舒适区，可独立以 Vue3 重建而不影响后端。

### 4.2 功能模块（一期）

| 模块 | 功能要点 |
| --- | --- |
| 首页门户 | 卡片化一屏办公：我的额度、待办任务、推荐专家、公告 |
| 智能对话 | 与专家 / 技能对话；流式输出（ SSE ）；语音输入；拍照识文；回答引用溯源标注；历史会话管理 |
| 任务协作 | 任务创建 / 指派（可指派给智能体执行）、进度看板、里程碑、定时提醒 |
| 知识库 | 个人 / 团队知识库上传、一键入库、权限设置、检索测试 |
| 个人中心 | 实名认证、会员等级与权益、算力 / 词元额度与用量账单、订单与支付、消息设置 |

### 4.3 关键交互设计

流式与中断：智能体长任务执行中用户可随时查看中间步骤、中断、补充指令（对应运行时的 HITL 与状态外化能力）；

额度前置提示：调用高耗模型前展示预计词元消耗，超额走"降级/限流/停服"三档策略并明确告知；

审批移动化：审批待办推送至微信服务通知，点开即批，审批动作全程留痕。

## 五、管理端设计

本节面向租户、机构与部门管理员，界定管理端功能与权限模型，一期交付最小配置版，二期补齐。

### 5.1 技术选型

Vue 3 + Element Plus + ECharts，前后端分离，经 API 网关接入，与用户端共享全部后端服务。权限模型沿用平台 RBAC + 数据行级权限 + 审批流三要素，管理端管理员角色由租户/机构管理员在端内自管理，平台运营角色不进入本端。

### 5.2 功能模块

| 模块 | 交付期 | 功能要点 |
| --- | --- | --- |
| 组织管理 | 一期 | 机构 / 部门 / 团队维护、成员邀请与实名审核、管理员授权 |
| 权限管理 | 一期 | 角色与权限点配置、数据范围（安全区）绑定、权限变更审计 |
| 知识库管理 | 一期 | 建库、批量上传与入库审批、可见范围、切片策略、版本管理 |
| 配额管理 | 一期 | 本级配额查看、向部门 / 成员二次分配、用量报表 |
| 工作流编排 | 二期 | 可视化流程设计（节点 / 条件分支 / 审批节点）、版本与灰度发布 |
| 审批中心 | 一期（基础） | 待办 / 已办、移动端联动审批、审批统计 |
| 报表看板 | 二期 | 部门用量、任务效率、智能体执行质量，支持自然语言取数 |

## 六、运营端设计

本节面向平台运营方（政府平台公司），运营端是"普惠可持续"运营模式的管理中枢，一期交付最简版（能发额度、能看账），随二期丰满。

### 6.1 功能模块

| 模块 | 交付期 | 功能要点 |
| --- | --- | --- |
| 会员与套餐 | 二期 | 免费 / 基础 / 专业 / 旗舰 / 政务保障五级套餐配置、权益与政策接口（惠民惠企） |
| 额度发放 | 一期 | 市民免费额度批量发放、企业套餐配额、政务重点项目保障通道 |
| 词元定价 | 一期 | 按模型 / 输入输出分列定价、阶梯价、免费额度规则 |
| 账本与对账 | 一期 | 账本流水查询（只增不改）、订单管理、支付对账与核销 |
| 资源池调度 | 一期（基础） | 资源池容量与配额规则、优先级保障、利用率监控、与市算力中心对接 |
| 模型管理 | 一期 | 模型上架 / 下架、安全评测等级标注、路由权重、定价 |
| 风控与审计 | 一期 | 风控策略配置、异常调用告警、台账审计报表（哈希链校验） |
| 评价质检 | 二期 | 评价反馈汇总、低分自动复核、知识库优化反哺闭环 |

### 6.2 运营闭环

运营端贯穿"会员定权益 → 模型调用产生词元 → 词元汇入账本 → 订单/支付结算 → 台账留痕 → 评价反馈 → 反哺知识库与能力迭代"的完整运营闭环；一期先打通计量—账本—额度三环，商业支付闭环随二期会员体系上线。

## 七、开放端设计（三期）

本节概要设计面向企业开发者的能力开放入口，为三期生态建设预留架构位置。

开放端提供应用注册、密钥管理（签发/轮换/吊销）、API 调试台、调用量与费用账单四项能力。企业应用以开放应用凭证身份经 API 网关接入平台，复用统一模型网关与计量计费服务；调用受风控策略与台账审计全程约束。开放端无独立后端，仅新增凭证鉴权与开发者门户前端，架构上在一期即预留（网关凭证鉴权通道、应用实体），三期只需实现门户界面。

## 八、接口设计与开放规范

本节界定四端与底座之间的接口规范与核心接口清单。

### 8.1 接口规范

风格：RESTful + JSON；智能体流式输出采用 SSE，长任务状态推送采用 WebSocket；

鉴权：统一 API 网关，JWT 令牌；用户端绑定个人/组织身份，管理端绑定管理员角色，运营端绑定平台运营角色，开放端绑定应用凭证（AppKey/签名）；

规范：统一响应结构（code/message/data）、统一错误码、统一分页、幂等键（支付与订单类接口强制）、版本化（/v1/）；

审计：全部写操作经网关落台账，哈希链防篡改。

### 8.2 核心接口清单（一期）

| 接口组 | 代表接口 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 认证账户 | POST /v1/auth/login 、 /v1/auth/realname | 登录、实名认证（对接政务实名 / 微信） |
| 会话对话 | POST /v1/sessions 、 POST /v1/sessions/{id}/messages （ SSE ） | 创建会话、流式对话、中断、评价 |
| 智能体调用 | POST /v1/agents/{id}/invoke 、 GET /v1/agents/{id}/runs/{runId}/trace | 任务式调用（含指派给智能体的任务）、执行追踪 |
| 知识库 | POST /v1/kbs/{id}/documents 、 POST /v1/kbs/{id}/search | 上传入库、检索问答（含引用） |
| 任务协作 | POST /v1/tasks 、 GET /v1/projects/{id}/milestones | 任务创建 / 指派、里程碑查询 |
| 工作流审批 | POST /v1/workflows/{id}/instances 、 POST /v1/approvals/{id}/decision | 发起流程实例、审批决定（ HITL 卡点回调） |
| 计量账单 | GET /v1/quota 、 GET /v1/ledger/records | 额度查询、用量与账单流水 |
| 支付订单 | POST /v1/orders 、 POST /v1/payments/notify | 下单、支付回调（验签防重放） |

## 九、安全与合规设计

本节按"等级保护、数据安全、内容安全、信创适配"四条线给出安全体系设计。

等级保护三级：按等保三级建设与测评，覆盖安全物理环境、通信网络、区域边界、计算环境、管理中心五类控制点；上线前完成渗透测试与整改；

数据安全：数据分类分级（公开/内部/敏感/涉密四类，涉密数据不出平台）；传输 TLS 加密、敏感字段存储加密脱敏（银行账号、身份证号）；三级行级租户隔离；备份容灾（库级租户独立备份）；

内容安全：模型输入输出双向内容审核（敏感词库 + 审核模型前置于网关）；智能体生成内容强制标识；涉审批内容保留人工终审；

信创适配：服务端兼容国产化运行环境（麒麟 OS + 国产 CPU 云主机），数据库预留达梦/openGauss 适配层，模型优先接入通过安全评测的国产大模型，全链路无境外闭源依赖（开源框架 Apache/MIT 协议自托管部署）。

## 十、部署架构与环境规划

本节给出部署形态、资源配置与运行环境规划。

部署形态：部署于政务云（或市算力中心专区），Kubernetes 容器化部署，8 个微服务域独立 Deployment，按域扩缩；

一期资源估算：应用服务器 6 台（8C32G）、数据库主备 2 台（16C64G）、向量库/缓存/中间件 4 台（8C32G）、对象存储 10TB 起步；推理算力优先租用市算力中心（按词元计量），不足部分租用云端 GPU 补充——重资产零采购；

环境规划：开发/测试/预生产/生产四套环境，预生产与生产同构；灰度发布按端（先小程序后 App）；

运维观测：统一日志（ELK）、指标（Prometheus/Grafana）、链路追踪（OpenTelemetry），与运行时追踪数据打通。

## 十一、实施计划与里程碑

本节给出三期实施计划，一期按双周迭代推进，设置四个里程碑门禁。

### 11.1 一期里程碑（0–6 个月，12 人团队）

| 里程碑 | 时间 | 交付与门禁标准 |
| --- | --- | --- |
| M1 底座就绪 | 第 2 月末 | 8 个微服务域骨架、网关鉴权、模型网关接入 2 个国产模型、运行时最小循环跑通；门禁：智能体可完成一次带工具调用与计量的完整任务 |
| M2 核心功能 | 第 4 月末 | 知识服务、任务协作、额度发放、账本计量上线；管理端最小版可用；门禁：内部试点单位 50 人真实使用 |
| M3 移动端内测 | 第 5 月末 | 小程序 + H5 全功能内测、安全测评与整改完成；门禁：等保整改闭环、内容安全双审通过 |
| M4 MVP 上线 | 第 6 月末 | 面向首批市民与企业开放，运营端可发额度看账；门禁：注册用户 1000+ 、闭环数据全量落台账 |

### 11.2 二期与三期概要

二期（6–12 月）：PC 端 Web 版、文档/会议/表单/看板、工作流可视化编排、会员套餐与支付闭环、评价质检，团队峰值 15 人，预算 550–600 万元。三期（12–24 月）：开放端门户、技能市场、专家市场、商业化运营完善，预算 400–450 万元。两期均以一期验证结论为启动前提，滚动决策。

## 十二、附录：五域 41 实体清单

本方案全部设计以已定稿的五域 41 实体对象模型为基线，清单如下（详见《AI工作台对象实体详细描述 V0.3+》）：

| 域 | 实体 |
| --- | --- |
| 身份与组织域（ 9 ） | 租户、机构、部门、团队、个人、权限、域（空间）、安全区、开放应用凭证 |
| 业务协作域（ 9 ） | 项目、计划、任务、里程碑、定时器、工作流、审批、会话、消息通知 |
| AI 能力域（ 9 ） | 知识库、资料库、技能、专家、连接器、数据库、模型、智能体实例、记忆库 |
| 资源运营域（ 2 ） | 资源池、词元（ Token ） |
| 商业运营域（ 8 ） | 会员、台账、账本、支付、订单、评价反馈、风控策略、门户 |
| 业务协作扩展（ 4 ） | 文档、表单、会议、看板 |

本方案与《AI工作台对象实体详细描述》《AI工作台AIOA产品架构概要方案》《AIOA可行性评估预算说明》构成同一套文档体系；实体与预算口径如有调整，以最新定稿版本为准。